**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН**

**МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 05 июня 2019 года № 22**

**с. Мостовское**

**О подготовке теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории Мостовского сельсовета**

В целях координации и контроля работ по подготовке объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Мостовского сельсовета, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов их функционирования в отопительные периоды 2019-2020 годов Администрация Мостовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить план-график работ на летний период теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (приложение 1).

2. Создать комиссию по проверке, подготовки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение 2)

3. Завершить все работы по объектам теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, до 31.08.2019 года.

4. Подготовить и оформить «Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» по объектам теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии.

5. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Мостовского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации Мостовского сельсовета в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Мостовского сельсовета С.А. Сергеев

Приложение 1

к Постановлению

от 05 июня 2019 года № 22

**Мероприятия и план-график**

**подготовки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 на территории Мостовского сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Мероприятия по подготовке к работе в отопительный период 2019-2020 годов**  | **Ответственный** | **Сроки исполнения** |
| Котельная №1 | Ремонт котлов и оборудования котельной, обслуживание запорной арматуры.Частичный ремонт дымоходов.Побелка, покраска котельной. | Начальник ПО ООО «ТермоГаз» Совертков И.П. (по согласованию). | 12.07.2019г. |
| Котельная №2 | Частичный ремонт дымоходов.Побелка, покраска котельной. | Начальник ПО ООО «ТермоГаз» Совертков И.П.(по согласованию). | 28.06.2019г. |
| Администрация Мостовского сельсовета | Провести прессовку теплового оборудования | Глава Мостовского сельсовета Сергеев С.А. |  10.09.2019г. |
| Мостовская СОШ  | Провести прессовку теплового оборудования | Директор Томилова Л.С.(по согласованию). | 10.09.2019г. |
| Мостовской ДК | Провести прессовку теплового оборудования | ДиректорЛыхманюк Н.Б.(по согласованию). | 10.09.2019г. |
|  Мостовское детское дошкольное учреждение | Провести прессовку теплового оборудования | ЗаведующийДостовалова Л.Т.(по согласованию). | 10.09.2019г. |
| Филиал Варгашинской ЦРБ | Провести прессовку теплового оборудования | Старшая медицинская сестра Лыхманюк С.А.(по согласованию). | 10.09.2019г. |

Приложение 2

к Постановлению

от 05 июня 2019 года № 22

**Состав комиссии по проверке, подготовки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории Мостовского сельсовета**

Председатель комиссии - Глава Мостовского сельсовета

 Сергеев Сергей Александрович

Заместитель председателя - Главный специалист Мостовского

 сельсовета

Моргун Ирина Константиновна

Члены комиссии: - Председатель Мостовской сельской Думы

 Перегримова Ирина Павловна (по согласованию).

 - Депутат Мостовской сельской Думы

 Бондарева Ольга Филипповна (по согласованию).

 - Начальник ПО ООО «ТермоГаз»

 Совертков Игорь Петрович (по согласованию).

 - Директор МКОУ «Мостовская СОШ»

 Томилова Любовь Серафимовна (по согласованию)

 - Директор Мостовского СДК

 Лыхманюк Николай Борисович (по согласованию)

 - Заведующий МКДОУ «Мостовской детский сад»

 Достовалова Лариса Толгатовна (по согласованию)

 - Старшая медицинская сестра

 филиала «Варгашинская ЦРБ» с. Мостовское

 Лыхманюк Светлана Анатольевна (по согласованию)